Definición del Proyecto APT

StockIN — App móvil de control de inventario para micro emprendimientos

Proyecto APT · Fase 1 · Informe de definición

| Integrantes | Juan Godoy · Felipe Valenzuela |
| --- | --- |
| Docente | Cindy Betzabe |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) |
| Carrera | Ingeniería en Informática, mención Ciencia de Datos |
| Entrega | Informe de definición del Proyecto APT |
| Versión | Plan vigente de seis etapas, 21 de octubre de 2026 |

# Índice

Abstract y resumen	3

Abstract	3

Resumen	3

1. Antecedentes	4

2. Descripción del Proyecto APT	4

3. Fundamentación del Proyecto APT	5

3.1 Relevancia para el campo laboral	5

3.2 Relación con las competencias del perfil de egreso	5

3.3 Relación con los intereses profesionales	6

3.4 Factibilidad de realizar el proyecto en la asignatura	6

4. Objetivos	7

5. Metodología	7

5.1 Kanban	7

5.2 Etapas del trabajo	8

5.3 Responsabilidades	8

5.4 Pertinencia de la metodología	8

6. Evidencias	9

7. Plan de trabajo	10

Carta Gantt	11

8. Indicadores de calidad de las competencias	12

9. Individual conclusions	13

9.1 Juan Godoy	13

9.2 Felipe Valenzuela	13

10. Reflection	13

10.1 Juan Godoy	13

10.2 Felipe Valenzuela	14

11. Bibliografía	15

# Abstract y resumen

## Abstract

StockIN is a mobile inventory and sales control application for formal micro-entrepreneurs who sell at malls, fairs and events in Santiago, Chile. These sellers keep their stock in notebooks or generic spreadsheets, which causes stock-outs, lost sales and profit estimated by eye. This document defines the capstone project: its relevance, its link with the competencies of the graduate profile and with the professional interests of the team, its feasibility, its objectives, its Kanban methodology, the evidence that will show the results, and a work plan of six stages over ten weeks. The solution will use Python with the Flet framework and a local SQLite database, so it can work without an internet connection. It will manage accounts, products, categories, sales with stock validation, a dashboard with charts, low-stock alerts, a map to locate the seller, a sales history by place and product, and Excel import and export. The definition also considers the protection of personal data, according to Chilean Law 21.719.

## Resumen

StockIN es una aplicación móvil de control de inventario y ventas para micro emprendedores formales que venden en malls, ferias y eventos de Santiago de Chile. Estos vendedores llevan su stock en cuadernos o planillas genéricas, lo que genera quiebres de stock, ventas perdidas y ganancias calculadas “al ojo”. Este documento define el proyecto de portafolio de título: su relevancia, su relación con las competencias del perfil de egreso y con los intereses profesionales del equipo, su factibilidad, los objetivos, la metodología Kanban, las evidencias que mostrarán los resultados y un plan de trabajo de seis etapas en diez semanas. La solución usará Python con el framework Flet y una base de datos local SQLite, por lo que podrá funcionar sin conexión a internet. Gestionará cuentas, productos, categorías, ventas con validación de stock, un dashboard con gráficos, alertas de stock bajo, un mapa para ubicarse, un historial de ventas por lugar y producto, e importación y exportación a Excel. La definición considera además la protección de datos personales, según la Ley 21.719.

# 1. Antecedentes

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Integrantes | Juan Godoy y Felipe Valenzuela (equipo de dos personas) |
| Carrera | Ingeniería en Informática, mención Ciencia de Datos |
| Asignatura | Capstone (PTY4614), Portafolio de Título |
| Docente | Cindy Betzabe |
| Fase | Fase 1: definición del Proyecto APT |

# 2. Descripción del Proyecto APT

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | StockIN — App móvil de control de inventario para micro emprendimientos |
| Área(s) de desempeño | Desarrollo de software · Análisis y explotación de datos |
| Competencias del perfil de egreso | • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
| Descripción | StockIN es una aplicación móvil para que un micro emprendedor controle su inventario y sus ventas. Permite crear una cuenta, registrar productos y categorías con su costo y precio, registrar ventas que descuentan el stock, ver un dashboard con ventas, categorías más vendidas y margen de ganancia, recibir alertas cuando el stock llega a un mínimo, ubicarse en un mapa y guardar el lugar de cada venta, revisar el historial por lugar y producto, y exportar o importar el inventario en Excel con un respaldo de los datos. Funciona sin conexión porque guarda todo en una base SQLite del dispositivo. |

# 3. Fundamentación del Proyecto APT

## 3.1 Relevancia para el campo laboral

Los micro emprendedores formales que venden en puestos, islas de mall, ferias y eventos no cuentan con una herramienta simple y accesible para controlar su inventario. El registro de productos, precios y stock se lleva a mano, en cuadernos, de memoria o en planillas genéricas. Esto produce quiebres de stock en pleno evento, pérdida de ventas y desconocimiento de las ganancias reales. El problema se verificó con una encuesta aplicada a micro emprendedores de venta directa en Santiago (puestos en las afueras del metro, islas de mall, ferias y eventos), cuyas respuestas lo confirmaron.

El tema es relevante para la carrera porque un ingeniero informático debe resolver problemas reales de organizaciones pequeñas con recursos limitados. Para hacerlo debe combinar el desarrollo de una solución de software (interfaz, lógica de negocio y base de datos) con el análisis de datos, que transforma los registros del negocio en información para decidir. El proyecto afecta a micro emprendedores formales o en proceso de formalización, y su aporte de valor es una herramienta que hoy no existe para este segmento: ver el stock y la ganancia real, recibir un aviso antes de quedarse sin un producto y decidir dónde y qué vender según el historial. El aporte económico es simulado: el proyecto se formula con un patrocinador ficticio (AGEFE) y un presupuesto estimado de $5.582.500 CLP, compuesto por 400 horas a $12.000, costos directos de $275.000 y 10 % de contingencia.

## 3.2 Relación con las competencias del perfil de egreso

Cada competencia se usa en una parte concreta del proyecto y tiene un indicador de calidad asociado (sección 8).

| Competencia | Cómo se usa en el proyecto | Indicadores |
| --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Pruebas unitarias del módulo de inventario y un protocolo de pruebas no funcionales (rendimiento, uso de memoria y seguridad) en tres equipos Android; las fallas encontradas generan mejoras al producto. | 1.1 · 1.2 · 1.3 |
| Gestionar proyectos informáticos | Plan de trabajo con seis etapas y 400 horas, elección entre Scrum y Kanban, tablero con límite de trabajo en curso, seguimiento con fecha y control de cambios. | 2.1 · 2.2 |
| Construir modelos de datos | Modelo relacional en SQLite con restricciones de integridad, importes enteros en pesos, costo histórico por venta y datos separados por cuenta. | 3.1 · 3.2 |
| Desarrollar una solución de software | Aplicación en tres capas (presentación, lógica de negocio y acceso a datos) construida con Flet, integrada con Google Maps y con Excel, y entregada como aplicación instalable. | 4.1 · 4.2 · 4.3 |

## 3.3 Relación con los intereses profesionales

Juan Godoy. Mi interés es el desarrollo de software aplicado a problemas de negocio y el análisis de datos como apoyo a la decisión. StockIN me permite trabajar la arquitectura de la aplicación, el modelo de datos en SQLite y la seguridad de las cuentas, que son las áreas en las que quiero especializarme, y me da la práctica de coordinar el tablero y los plazos de un proyecto real.

Felipe Valenzuela. Mi interés es el diseño centrado en el usuario y la visualización de datos. En StockIN me corresponde diseñar las pantallas, el módulo de ventas y el dashboard pensando en un vendedor que atiende de pie y con poco tiempo, lo que me permite practicar diseño de interfaces y gráficos que ayudan a decidir.

## 3.4 Factibilidad de realizar el proyecto en la asignatura

Tiempo: el alcance se acota a seis etapas en diez semanas y 400 horas, repartidas entre dos integrantes. Cada etapa tiene entre 40 y 80 horas y los módulos se cierran en el orden inventario, ventas y dashboard, alertas, mapa y Excel. Si falta tiempo se recorta primero lo de prioridad baja (importación y exportación a Excel), que no afecta el flujo de inventario y ventas.

Materiales y costos: solo herramientas gratuitas o educacionales (Visual Studio Code, Python, Flet, SQLite, Git y GitHub, Jira o Trello, Figma, Miro y Google Forms). La API de Google Maps se usa dentro de su plan gratuito y con restricciones de uso.

Factores externos que ayudan: ya se cuenta con una encuesta a usuarios reales que valida el problema y con un prototipo de baja y alta fidelidad.

Dificultades posibles y cómo se abordarán: la coordinación de tiempos, porque un integrante cursa además su Práctica Profesional (Kanban asíncrono, límite de dos tarjetas y sincronizaciones breves); las cuotas y costos de la API de Google Maps (plan gratuito, clave fuera del repositorio y restringida); la mezcla de datos entre cuentas (claves foráneas compuestas y una prueba con dos cuentas); y los cambios de alcance (backlog priorizado y control de cambios).

# 4. Objetivos

Objetivo general. Desarrollar una aplicación móvil de control de inventario y ventas orientada a micro emprendimientos, que permita gestionar productos, stock y ganancias de forma simple y apoyar la toma de decisiones comerciales mediante alertas, ubicación y análisis histórico de ventas.

Objetivos específicos. Cada uno tiene una forma de comprobar su logro.

| N.º | Objetivo específico | Cómo se comprueba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diseñar un modelo de datos e interfaz que permita registrar y administrar productos (código, categoría, precio de venta, costo y stock) desde un dispositivo móvil. | Siete tablas con restricciones y CRUD de productos y categorías funcionando, con pruebas unitarias. |
| 2 | Implementar alertas que avisen al usuario cuando el stock de un producto llegue al mínimo definido. | Alerta emitida cuando stock ≤ mínimo, comprobada con un caso de prueba. |
| 3 | Construir un dashboard con resumen y gráficos de ventas, categorías más vendidas y margen de ganancia. | El resumen y los tres gráficos coinciden con los datos de prueba. |
| 4 | Integrar Google Maps para que el usuario pueda ubicarse y guardar el lugar de cada venta. | El mapa muestra la ubicación y cada venta queda con su lugar. |
| 5 | Implementar un historial de ventas por lugar y producto que identifique dónde y con qué producto se gana más y menos. | El historial lista ganancia por lugar y por producto. |
| 6 | Incorporar exportación e importación de inventario a Excel y respaldo de datos. | Un archivo exportado se importa sin pérdida; el respaldo se restaura. |
| 7 | Gestionar cuentas con datos separados por usuario y cumplir la ley de protección de datos personales. | Prueba con dos cuentas sin cruce de datos; aviso de privacidad y eliminación de cuenta. |

# 5. Metodología

## 5.1 Kanban

El equipo usa Kanban. Se eligió sobre Scrum porque el equipo es de solo dos integrantes y los roles y ceremonias formales de Scrum (Scrum Master, Product Owner y reuniones obligatorias) agregan más estructura de la que se necesita. Kanban visualiza el trabajo y limita el trabajo en curso para evitar la sobrecarga (Anderson, 2010; Kniberg y Skarin, 2010).

Tablero de cuatro columnas: Backlog, En progreso, En revisión y Hecho.

Límite de trabajo en curso: dos tarjetas, una por integrante.

Backlog priorizado con historias de usuario y criterios de aceptación; una tarjeta está “hecha” cuando cumple sus criterios y pasó la revisión del otro integrante.

Sincronizaciones breves dos a tres veces por semana, con registro de fecha y acuerdos, y medición del tiempo de ciclo para detectar cuellos de botella.

Verificación: requisitos no funcionales con método y métrica, según ISO/IEC 25010 (ISO e IEC, 2011).

## 5.2 Etapas del trabajo

| Etapa | Semanas | Resultado de la etapa |
| --- | --- | --- |
| 1. Descubrimiento y planificación | S1 | Encuesta a usuarios, análisis y backlog inicial |
| 2. Diseño y arquitectura | S2-S3 | Wireframes, mockups, modelo de datos y arquitectura Flet con SQLite |
| 3. Módulo de inventario | S4-S5 | Cuentas, productos, categorías y pruebas unitarias |
| 4. Módulo de ventas y dashboard | S6-S7 | Registro de ventas, actualización de stock, resumen y gráficos |
| 5. Notificaciones, mapa e historial | S8-S9 | Alertas, Google Maps e historial de ventas |
| 6. Cierre, pruebas e importación | S10 | Excel, respaldo, pruebas integrales y presentación |

## 5.3 Responsabilidades

| Integrante | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Juan Godoy | Arquitectura del sistema, base de datos SQLite, módulo de inventario, cuentas, integración con Google Maps y coordinación del tablero Kanban. |
| Felipe Valenzuela | Diseño de la interfaz (wireframes y mockups), módulo de ventas, dashboard y gráficos, y experiencia de usuario. |
| Ambos | Encuesta a usuarios, pruebas integrales, documentación y entrega final. |

## 5.4 Pertinencia de la metodología

Kanban es pertinente porque el equipo es pequeño y tiene poco tiempo; el alcance se irá precisando durante el desarrollo y Kanban admite cambios en el backlog sin rehacer un plan cerrado; y el límite de dos tarjetas ayuda a terminar lo que se empieza. Las etapas ordenan el trabajo según las competencias (modelo de datos antes de la aplicación, pruebas antes del cierre), y los criterios de aceptación y la métrica de cada requisito permiten comprobar los objetivos.

# 6. Evidencias

| Tipo | Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de definición (este informe) | Problema, objetivos, metodología y plan. | Valida el enfoque antes del desarrollo. |
| Avance | Informe y presentación de diagnóstico | Problema, solución propuesta y prototipo inicial. | Muestra el problema validado con usuarios reales. |
| Avance | Prototipo en Figma y Miro | Wireframes y mockups de las pantallas principales. | Permite validar la usabilidad antes de programar. |
| Avance | Documentos de requisitos, historias, backlog y seguimiento | Requisitos funcionales y no funcionales con criterios de aceptación, y reuniones con fecha. | Muestran qué se construye y su estado. |
| Avance | Repositorio Git | Historial de commits de cada integrante. | Documenta el avance técnico y el aporte de cada uno. |
| Avance | Modelo de base de datos y diagramas UML | Siete tablas, casos de uso, clases y secuencia. | Muestran el diseño de datos y de la solución. |
| Final | Aplicación StockIN funcional | Aplicación instalable con las funciones comprometidas. | Es el producto que responde al problema. |
| Final | Resultados de las pruebas | Pruebas unitarias e integrales y mediciones de requisitos no funcionales. | Demuestran que el producto cumple. |
| Final | Informe final del Proyecto APT | Proceso, resultados y aprendizajes. | Consolida el cumplimiento de los objetivos. |

# 7. Plan de trabajo

Las duraciones están en semanas del cronograma de diez semanas. Las competencias son: C1 pruebas de certificación; C2 gestión de proyectos informáticos; C3 modelos de datos; C4 desarrollo de una solución de software.

| Competencia | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Facilitadores y obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | Encuesta a usuarios y backlog inicial | Google Forms, Jira o Trello | S1 | Ambos | Facilitador: hay usuarios reales para validar. Obstáculo: pocas respuestas. |
| C4 | Wireframes y mockups | Figma, Miro | S2-S3 | Felipe Valenzuela | Facilitador: prototipo ya hecho. Obstáculo: cambios al diseño. |
| C3 · C4 | Modelo de datos y arquitectura en capas | VS Code, SQLite, Flet, GitHub | S2-S3 | Juan Godoy | Obstáculo: decidir dinero, integridad y separación de cuentas. |
| C4 | Cuentas, productos y categorías | Flet, SQLite | S4-S5 | Juan Godoy | Obstáculo: cruce de información entre cuentas. |
| C1 | Pruebas unitarias del inventario | Python | S5 | Ambos | Facilitador: casos definidos en los criterios de aceptación. |
| C4 | Registro de ventas y descuento de stock | Flet, SQLite | S6-S7 | Felipe Valenzuela | Obstáculo: validar stock y guardar el costo de cada venta. |
| C3 · C4 | Dashboard y gráficos | Matplotlib, Plotly | S6-S7 | Felipe Valenzuela | Facilitador: datos de prueba ya cargados. |
| C4 | Alertas de stock bajo | Flet | S8-S9 | Ambos | Obstáculo: avisos repetidos o innecesarios. |
| C4 | Mapa y lugar de cada venta | API de Google Maps | S8-S9 | Juan Godoy | Obstáculo: cuotas, costos y custodia de la clave de la API. |
| C3 | Historial de ventas por lugar y producto | SQLite, Matplotlib | S8-S9 | Ambos | Depende de que cada venta guarde su lugar. |
| C4 | Exportar e importar inventario en Excel | Pandas, Openpyxl | S10 | Ambos | Obstáculo: formatos de archivo distintos. |
| C3 · C4 | Respaldo de datos, aviso de privacidad y “Mis datos” | API de respaldo de SQLite | S10 | Ambos | Obstáculo: cumplir la ley de datos con poco tiempo. |
| C1 | Pruebas integrales y requisitos no funcionales | Tres equipos Android (8, 11 y 14) | S10 | Ambos | Obstáculo: requiere funciones cerradas. |
| C2 | Documentación, informe final y presentación | Word, PowerPoint | S1-S10 | Ambos | Obstáculo: coordinar tiempos con la Práctica Profesional. |

## Carta Gantt

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encuesta y backlog inicial | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wireframes y mockups |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos y arquitectura |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas, productos y categorías |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Pruebas unitarias del inventario |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |
| Ventas y descuento de stock |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| Dashboard y gráficos |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| Alertas de stock bajo |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| Mapa y lugar de cada venta |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| Historial por lugar y producto |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| Excel, respaldo y privacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| Pruebas integrales |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| Documentación e informe final | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

# 8. Indicadores de calidad de las competencias

Se revisaron los indicadores de calidad de las cuatro competencias del perfil de egreso que involucra el proyecto. Los indicadores 1.2, 1.3, 3.2 y 4.3 se evidenciarán durante el desarrollo y el cierre, y los demás están presentes en esta definición.

| Indicador | Cómo se aborda en el proyecto | Estado en la definición |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación | Protocolo en tres equipos Android (8.0, 11 y 14), con 5.000 productos y 20.000 ventas y diez repeticiones por medición; casos de prueba en los criterios de aceptación. | Presente |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | Se ejecutan las pruebas unitarias en la Etapa 3 y las integrales en la Etapa 6. | Se evidencia en el desarrollo |
| 1.3 Desarrolla mejoras según las pruebas | Las fallas encontradas se registran como tarjetas de mejora en el backlog. | Se evidencia en el desarrollo |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | Plan de seis etapas, 400 horas, carta Gantt, presupuesto y comparación de Scrum y Kanban. | Presente |
| 2.2 Controla proyectos informáticos | Tablero con límite de dos tarjetas, tiempo de ciclo, sincronizaciones con fecha y control de cambios. | Presente |
| 3.1 Diseña modelos de datos | Modelo relacional de siete tablas con integridad referencial, importes enteros y costo histórico. | Presente |
| 3.2 Implementa modelos de datos | Se crean las tablas y los repositorios en las Etapas 2 y 3. | Se evidencia en el desarrollo |
| 4.1 Construye una solución de software | Módulos de inventario, ventas y dashboard con responsables y criterios de aceptación. | Presente |
| 4.2 Integra los componentes | Las tres capas se conectan por servicios; la integración con Google Maps y con Excel se prueba al cierre. | Presente (diseño) |
| 4.3 Implanta la solución | Aplicación instalable probada en tres equipos Android en la Etapa 6. | Se evidencia en el cierre |

# 9. Individual conclusions

## 9.1 Juan Godoy

This definition shows that StockIN is a relevant and feasible project for a two-person team. The problem was confirmed with real users, the scope was limited to six stages, and every objective has a way to be checked. Choosing Kanban over Scrum fits the size of the team and lets us change the backlog without breaking the plan. The most important decision at this stage was the data model, because storing money as integers, saving the cost of each sale and separating the data of each account will avoid expensive changes later. The main risks are the time available, because one team member is also doing a professional internship, and the use of the Google Maps API. We will control both with a limit of two cards in progress and with the free plan of the API.

## 9.2 Felipe Valenzuela

StockIN answers a real need of micro-entrepreneurs, who need to know their stock and their real profit while they sell standing up and with little time. This definition helped me to see how the design must serve that situation: simple screens, clear charts and fast steps. I also understood why the objectives must be measurable and why the plan needs a risk for each activity. I conclude that the project is useful, realistic for the time we have, and well connected with the skills of our degree. The next step is to build the inventory module and test it with real users as early as possible.

# 10. Reflection

## 10.1 Juan Godoy

Writing this definition made me think about software as a whole job and not only as programming. I had to explain why the project matters, what it will include, how we will know that it works and what could go wrong. I learned that a good plan is not a perfect plan: it is a plan that accepts changes, like moving from Scrum to Kanban. I also realized that my interest in architecture and data design is stronger than I thought. To improve, I need to estimate the time of each task more carefully and to start collecting evidence from the first week.

## 10.2 Felipe Valenzuela

This definition changed the way I look at the project. Before, I thought mainly about the screens; now I think about the person who will use them and the data that will help that person to decide. Working in a team of two taught me that we must agree on who does what and talk often. I still have to improve my planning and my English writing, so I will review my texts with the team. This project is a good chance to practice user-centered design and data visualization, which are the areas I want to develop.

# 11. Bibliografía

Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful evolutionary change for your technology business. Blue Hole Press.

International Organization for Standardization [ISO] e International Electrotechnical Commission [IEC]. (2011). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC 25010:2011).

Kniberg, H., y Skarin, M. (2010). Kanban and Scrum: Making the most of both. C4Media.

Ley 21.719 de 2024. Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.