|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Cumplimos los plazos generales, aplicando un cambio clave por recomendación docente: pasamos de Scrum a Kanban al ser un equipo de dos personas. Esto reorganizó la Gantt sin retrasar los entregables previos (encuesta, wireframes y mockup). Actualmente estamos en la Etapa 2 (Diseño y arquitectura). Facilitó el avance tener el problema validado por usuarios reales; la dificultad principal fue coordinar horarios debido a la Práctica Profesional paralela de un integrante

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Implementamos un tablero Kanban en Trello con un límite de dos tareas simultáneas, permitiendo trabajo asíncrono y solo 2-3 sincronizaciones semanales. Mantendremos esta dinámica en las siguientes etapas, reforzando la comunicación al cierre de cada una

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R:Evaluamos el progreso como muy positivo. Destacamos la validación previa del problema con usuarios reales y la flexibilidad para ajustar la metodología. Como mejora, registraremos los avances en el tablero de forma más constante para que el progreso quede formalmente documentado

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Nos queda la duda de si el nivel de detalle técnico en la arquitectura (Flet + SQLite) es el adecuado o si debemos profundizar más antes de codificar. Además, queremos consultar a la docente si el cambio a Kanban exige actualizar toda la documentación de la Fase 1 o solo la planificación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R:Por ahora los roles se mantienen estables (Juan en arquitectura/backend y Felipe en diseño/frontend). Si la carga de la Práctica Profesional aumenta, evaluaremos reasignar tareas puntuales del inventario o del dashboard

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R:El trabajo en equipo ha sido excelente, destacando la buena división de roles y la apertura para recibir feedback externo sin conflictos. Como mejora, aumentaremos la frecuencia de las reuniones en semanas de alta exigencia académica para mantener la continuidad