Acta de Constitución

StockIN — App móvil de control de inventario para micro emprendimientos

| Integrantes | Juan Godoy y Felipe Valenzuela |
| --- | --- |
| Docente | Cindy Betzabe |
| Asignatura | Portafolio de Título |
| Fecha | 16-10-2026 |
| Versión | 1.1 — corregida según la retroalimentación de la docente |

Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC — Portafolio de Título (equipo StockIN) |
| --- | --- |
| Proyecto | StockIN — App móvil de control de inventario para micro emprendimientos |
| Fecha de preparación | 05-10-2026 (versión 1.1, revisada el 16-10-2026) |
| Cliente | Micro emprendedores formales que venden en malls, eventos y ferias de anime |
| Patrocinador principal | Marcela Rojas Fuentes (Presidenta de AGEFE) |
| Gerente de proyecto | Juan Godoy (Jefe de proyecto y desarrollador) |

# Propósito y justificación del proyecto

Los micro emprendedores formales que venden en ferias, stands de mall y eventos no cuentan con una herramienta simple y accesible para controlar su inventario. Hoy lo registran en cuadernos, de memoria o en planillas genéricas, lo que genera quiebres de stock, pérdida de ventas y ganancias calculadas “al ojo”. Una encuesta a micro emprendedores de venta directa en Santiago, entre ellos Cristián González (vendedor de productos 3D en eventos, malls y ferias de anime), confirmó el problema. El proyecto, patrocinado por AGEFE, permitirá a sus socios controlar su stock, conocer sus ganancias reales y decidir en qué lugares y qué productos vender, mediante una herramienta pensada para vendedores itinerantes que hoy no existe para este segmento.

# Descripción del proyecto y entregables

StockIN es una aplicación móvil de control de inventario y ventas para micro emprendimientos formales, desarrollada en Flet (Python) con base de datos SQLite local, bajo metodología Kanban en 6 etapas y 10 semanas de desarrollo. Entregables principales: • Aplicación móvil funcional: gestión de productos y categorías, registro de ventas, dashboard con gráficos, alertas de stock bajo, mapa de ubicación (Google Maps), lugar de cada venta e historial de ventas por lugar y producto. • Importación y exportación de datos a Excel, y respaldo de la información. • Prototipo (wireframes y mockup), documentación del proyecto, informe final y presentación de cierre. • Validación de la app con al menos 3 micro emprendedores reales.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar la app móvil de inventario y ventas | 100 % de las funcionalidades comprometidas implementadas al cierre |
| Implementar alertas de stock bajo y dashboard de ventas | Alerta al llegar al stock mínimo; dashboard con gráficos cargado en menos de 3 segundos |
| Integrar geolocalización e historial de ventas por lugar | Ventas registradas con ubicación; identificación del lugar y producto de mayor y menor ganancia |
| Validar la app con usuarios reales | Validación positiva de al menos 3 micro emprendedores |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Duración total estimada | 10 semanas de desarrollo (6 etapas Kanban), dentro del semestre de 18 semanas |
| Inicio del proyecto | Semana 1 (Etapa 1) |
| Fin proyecto estimado | Semana 10 (Etapa 6) |
| Costo |  |
| Presupuesto total estimado | $5.582.500 |
| Distribución: recursos humanos (400 h × $12.000) | $4.800.000 |
| Distribución: costos directos | $275.000 |
| Distribución: contingencia (10 %) | $507.500 |
| Financiamiento: sponsor (AGEFE) / equipo (en especie) | $782.500 / $4.800.000 |
| Calidad |  |
| Cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales | 26 requisitos funcionales y 20 no funcionales verificados en las pruebas finales |
| Rapidez en el uso diario | Registro de una venta en menos de 15 segundos desde la pantalla de inicio |
| Disponibilidad sin conexión | 100 % de las funciones principales operativas sin internet |
| Pruebas unitarias e integrales | Sin errores críticos abiertos al cierre del proyecto |
| Otros |  |
| Reducción de quiebres de stock | Reducción percibida por los usuarios de prueba respecto a su método actual |
| Enfoque en emprendimientos formales | La app se dirige solo a micro emprendimientos formales o en proceso de formalización |

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Coordinación de tiempos entre los dos integrantes, dado que uno cursa su Práctica Profesional en paralelo. - Desviación del presupuesto por sobreconsumo de la API de Google Maps o gastos no previstos. - Pérdida de información ante fallas del dispositivo del usuario. - Curva de aprendizaje de herramientas nuevas para el equipo (Flet, integración de APIs). - Dependencia del sponsor para acceder a usuarios que validen la app. - Incumplimiento de la Ley de protección de datos personales (Ley 21.719; la fecha exacta de entrada en vigencia se confirma con la fuente oficial), porque la app trata datos personales: se mitiga con aviso de privacidad y consentimiento (RF-25), acceso y exportación de datos (RF-26), eliminación de cuenta (RF-20) y los controles de seguridad del documento de Arquitectura.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto: descubrimiento y backlog inicial (Etapa 1) | Semana 1 (cumplido) |
| Diseño y arquitectura: wireframes, mockups y modelo de datos (Etapa 2) | Semana 3 (cumplido) |
| Módulo de inventario implementado (Etapa 3) | Semana 5 (cumplido) |
| Módulo de ventas y dashboard implementado (Etapa 4) | Semana 7 (cumplido) |
| Notificaciones, mapa e historial implementados (Etapa 5) | Semana 9 (en curso) |
| Cierre, pruebas, exportación a Excel y presentación final (Etapa 6) | Semana 10 (en curso) |

# Presupuesto inicial asignado

$5.582.500 CLP Aporte del sponsor (AGEFE): $782.500 · Aporte del equipo en horas de trabajo: $4.800.000

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Marcela Rojas Fuentes | Presidenta (patrocinadora) | AGEFE (entidad ficticia) |
| Cindy Betzabe | Docente guía | Duoc UC — Portafolio de Título |
| Juan Godoy | Jefe de proyecto y desarrollador | Equipo StockIN |
| Felipe Valenzuela | Diseñador y desarrollador | Equipo StockIN |
| Micro emprendedores formales | Clientes y usuarios finales | Vendedores en malls, eventos y ferias de anime |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Juan Godoy | Jefe de proyecto | Equipo StockIN |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Coordina y reparte las tareas entre los dos integrantes mediante el tablero Kanban (máximo 2 tareas en curso) |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Puede gestionar hasta un 10 % de variación (contingencia de $507.500); sobre ese monto debe escalar al patrocinador |
| Decisiones técnicas | Decide la arquitectura y el stack (Flet, SQLite) en conjunto con Felipe Valenzuela |
| Resolución de conflictos | Coordina con el patrocinador y la docente guía |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Cambios de alcance o metodología los aprueba la docente (Cindy Betzabe); variaciones de presupuesto, el patrocinador (Marcela Rojas) |

# Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Juan Godoy: arquitectura, base de datos, módulo de inventario e integración con Google Maps | Equipo de desarrollo |
| Felipe Valenzuela: diseño de interfaz, módulo de ventas y dashboard | Equipo de desarrollo |
| Herramientas (VS Code, Flet, SQLite, GitHub, Jira (antes Trello), Figma, Miro) y smartphone Android de pruebas | Recursos tecnológicos |
| Docente guía (supervisión académica) | Duoc UC — Portafolio de Título |
| Socios de AGEFE para la validación del prototipo y la app | AGEFE (sponsor) |

# Aprobaciones

| Aprobador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Marcela Rojas Fuentes (Presidenta de AGEFE, patrocinadora) | ## Pendiente | ## Pendiente de firma |
| ## Cindy Betzabe (Docente guía) | ## Pendiente | ## Pendiente de firma |
| ## Juan Godoy (Jefe de proyecto) | ## Pendiente | ## Pendiente de firma |

## Estado de las aprobaciones y responsabilidades

## Estado al 16-10-2026: la Acta está pendiente de firma. Las fechas de aprobación se registrarán junto con la firma de cada aprobador; hasta entonces no se consideran aprobaciones vigentes. Cada rol aprueba solo lo que le corresponde.

| Rol | Responsabilidad y límites |
| --- | --- |
| Patrocinador (Marcela Rojas Fuentes, AGEFE) | Financia los costos directos y la contingencia, aprueba las variaciones de presupuesto y valida el prototipo y la app con sus socios. No decide sobre el contenido académico ni sobre el desarrollo técnico. |
| Equipo de desarrollo (Juan Godoy y Felipe Valenzuela) | Diseña, desarrolla, prueba y documenta la app, y administra el tablero Kanban. Juan Godoy actúa como jefe de proyecto. Aporta las horas de trabajo (400 h). |
| Docente guía (Cindy Betzabe) | Supervisa y evalúa el proyecto, y aprueba los cambios de alcance y de metodología con criterio académico. No financia ni desarrolla. |