Historias de Usuario

StockIN — App móvil de control de inventario para micro emprendimientos

| Integrantes | Juan Godoy y Felipe Valenzuela |
| --- | --- |
| Docente | Cindy Betzabe |
| Asignatura | Portafolio de Título |
| Fecha | 16-10-2026 |
| Versión | 1.1 — corregida según la retroalimentación de la docente |

# Historias de usuario

Describen lo que el micro emprendedor necesita hacer con StockIN. Hay una historia de usuario por cada requisito funcional (HU-n corresponde a RF-n). Cada una tiene criterios de aceptación que se pueden comprobar con una prueba, su estado actual y la evidencia de implementación registrada en el tablero del proyecto.

Estados: Implementado (funciona en la app), En revisión, En curso, Por verificar (hay registro de la función, pero falta una prueba que la confirme), Por hacer y Planificado. Los valores marcados con (*) son parámetros del diseño que se confirman en la versión final de la app. Las capturas de pantalla y los commits se adjuntan al Anexo de evidencias.

| Historia de usuario y criterios de aceptación | Trazabilidad y evidencia |
| --- | --- |
| Autenticación y cuenta |  |
| HU-01 Crear una cuenta Como micro emprendedor, quiero crear una cuenta con mi correo o con mi número de teléfono y una contraseña, para proteger la información de mi negocio. Criterios de aceptación: • Con correo: se rechaza un correo sin formato válido (sin @ o sin dominio) y se muestra el mensaje bajo el campo. • Con teléfono: se acepta solo un número válido de 9 dígitos y se rechaza si tiene letras. • Si el correo o el teléfono ya tienen cuenta activa, se muestra «Ya existe una cuenta con estos datos» y no se crea una segunda. • La contraseña debe tener al menos 8 caracteres; si tiene menos, no se crea la cuenta. • La contraseña se guarda con hash; nunca aparece en texto plano en la base de datos. • Al terminar, se muestra la confirmación y se puede iniciar sesión de inmediato. | Prioridad: Media Etapa: 3 Requisito: RF-01 Estado: Implementado Evidencia: Reunión 25-09-2026 (registro por teléfono); tarjeta «Pruebas unitarias del módulo de inventario» |
| HU-02 Iniciar sesión Como micro emprendedor, quiero iniciar sesión con mi correo o teléfono y mi contraseña, para acceder solo yo a los datos de mi negocio. Criterios de aceptación: • Con credenciales correctas se abre el inicio de la app en menos de 3 segundos. • Con una contraseña incorrecta se muestra «Datos incorrectos» sin indicar cuál de los dos campos falló. • Sin sesión iniciada, ninguna pantalla muestra datos de inventario ni de ventas. • Al cerrar sesión, se vuelve a la pantalla de acceso y los datos dejan de mostrarse. | Prioridad: Media Etapa: 3 Requisito: RF-02 Estado: Implementado Evidencia: Tarjeta «Pruebas unitarias del módulo de inventario» (incluye inicio de sesión) |
| HU-20 Eliminar mi cuenta Como micro emprendedor, quiero eliminar mi cuenta, para dejar de usar la app y que mis datos se borren. Criterios de aceptación: • La opción está en Configuración, advierte que la eliminación es definitiva y no se puede deshacer, y pide confirmar con la contraseña. • Tras confirmar, se borran de inmediato y por completo la cuenta y todos sus datos (productos, categorías, ventas y lugares de venta) y la sesión se cierra. • Después no se puede iniciar sesión con esa cuenta ni recuperarla; se puede crear una cuenta nueva con el mismo correo o teléfono. • Funciona igual para cuentas creadas con correo y con teléfono. • Los datos de la cuenta eliminada no aparecen en ninguna otra cuenta. | Prioridad: Media Etapa: 3 Requisito: RF-20 Estado: Implementado Evidencia: Reunión 25-09-2026; tarjeta «CRUD CUENTAS?»; decisión del 16-10-2026: sin recuperación |
| HU-21 Datos separados por cuenta Como micro emprendedor, quiero que mis datos no se mezclen con los de otras cuentas, para que nadie vea mi inventario ni mis ventas. Criterios de aceptación: • Con dos cuentas en el mismo dispositivo, cada una ve solo sus propios productos, categorías, ventas y lugares de venta. • Un producto creado en la cuenta A no aparece en la cuenta B. • El mismo código de producto puede existir en dos cuentas distintas, pero no dos veces en la misma. • Toda consulta a la base de datos filtra por el identificador de la cuenta. | Prioridad: Alta Etapa: 3 Requisito: RF-21 Estado: Por verificar Evidencia: Reunión 25-09-2026 (cruce de información entre cuentas) |
| HU-25 Aceptar el aviso de privacidad y el uso de mi ubicación Como micro emprendedor, quiero saber qué datos personales usa la app y aceptarlo de forma expresa, para decidir con información si la uso. Criterios de aceptación: • Al crear la cuenta se muestra el aviso de privacidad con los datos que se guardan (correo o teléfono, nombre, imagen de perfil, ventas y ubicación de los puntos de venta), para qué se usan y cuánto tiempo se conservan. • La cuenta no se crea si el usuario no marca «Acepto el aviso de privacidad»; la casilla no viene marcada de antemano. • Se guarda la fecha y la versión del aviso aceptado. • Antes de abrir el mapa por primera vez, la app pide permiso para usar la ubicación y explica que Google Maps recibe las coordenadas; si el usuario no acepta, el resto de la app sigue funcionando. • El aviso se puede volver a leer desde Configuración. | Prioridad: Alta Etapa: 6 Requisito: RF-25 Estado: Planificado Evidencia: Ley de protección de datos personales (Ley 21.719); texto del aviso por validar con la docente |
| Perfil y configuración |  |
| HU-22 Editar mi perfil y mi imagen Como micro emprendedor, quiero editar mis datos y elegir una imagen de perfil, para identificar mi cuenta. Criterios de aceptación: • Los campos del perfil se editan desde Configuración, en el botón «Editar datos». • La imagen se puede elegir entre 8 opciones por defecto, cargar desde una URL o quitar con un botón. • Una URL que no abre una imagen muestra «No se pudo cargar la imagen» y conserva la anterior. • Los cambios quedan guardados al volver a abrir la app. | Prioridad: Baja Etapa: 4 Requisito: RF-22 Estado: Implementado Evidencia: Reunión 27-09-2026 |
| HU-23 Activar o desactivar las alertas emergentes Como micro emprendedor, quiero activar o desactivar las alertas emergentes, para decidir si quiero que me interrumpan. Criterios de aceptación: • En Configuración hay un botón de alertas emergentes con estado visible (activado o desactivado). • Con el botón desactivado, no aparece ventana emergente al llegar al stock mínimo; la alerta sigue visible en la app. • El estado elegido se mantiene al cerrar y abrir la app. | Prioridad: Baja Etapa: 5 Requisito: RF-23 Estado: Implementado Evidencia: Reunión 27-09-2026 |
| HU-26 Ver y exportar mis datos personales Como micro emprendedor, quiero ver y descargar los datos personales que la app guarda de mí, para saber qué información tiene y poder llevármela. Criterios de aceptación: • Desde Configuración existe la opción «Mis datos», que muestra correo o teléfono, nombre, imagen de perfil, fecha de creación y fecha de aceptación del aviso. • La opción «Exportar mis datos» genera un archivo .xlsx con esos datos y con los productos, ventas y puntos de venta de la cuenta, sin incluir la contraseña ni su hash. • Solo se exportan datos de la cuenta con sesión iniciada. • La corrección de los datos se hace con «Editar datos» (HU-22) y la eliminación con «Eliminar mi cuenta» (HU-20). | Prioridad: Media Etapa: 6 Requisito: RF-26 Estado: Planificado Evidencia: Ley de protección de datos personales (Ley 21.719); reutiliza la exportación a Excel (HU-17) |
| Gestión de inventario |  |
| HU-03 Registrar un producto Como micro emprendedor, quiero registrar un producto con su código, nombre, categoría, precio, costo y stock, para tener mi inventario ordenado. Criterios de aceptación: • Código, nombre, categoría, precio de venta y stock son obligatorios; si falta uno se marca el campo y no se guarda. • Precio y costo se ingresan en pesos enteros; no se aceptan negativos ni decimales. • El stock inicial es un entero mayor o igual a 0. • No se permite repetir el código dentro de la misma cuenta: se muestra «El código ya existe». • Al guardar, el producto aparece en el listado de inmediato. | Prioridad: Alta Etapa: 3 Requisito: RF-03 Estado: Implementado Evidencia: Tarjeta «[Etapa 3] CRUD de productos» (26-09-2026) |
| HU-04 Editar y eliminar productos Como micro emprendedor, quiero editar o eliminar un producto, para mantener mi inventario actualizado. Criterios de aceptación: • Al editar, se aplican las mismas validaciones que al registrar y el cambio se ve en el listado al guardar. • Al tocar Eliminar, la app pide confirmación mostrando el nombre del producto. • Si se confirma, el producto sale del listado y ya no se puede vender. • Las ventas anteriores del producto siguen en el historial con su nombre y su costo de ese momento. • Si se cancela la confirmación, el producto no cambia. | Prioridad: Alta Etapa: 3 Requisito: RF-04 Estado: Implementado Evidencia: Tarjeta «[Etapa 3] CRUD de productos»; reunión «CRUD y Git» (21-09-2026) |
| HU-05 Gestionar categorías Como micro emprendedor, quiero crear, editar y eliminar categorías, para agrupar mis productos como yo los vendo. Criterios de aceptación: • El nombre de la categoría es obligatorio y no se repite dentro de la cuenta. • Al editar el nombre, todos sus productos muestran el nombre nuevo. • Si la categoría tiene productos, no se puede eliminar: la app informa cuántos productos tiene y pide moverlos a otra categoría. • Una categoría sin productos se elimina tras una confirmación. | Prioridad: Media Etapa: 3 Requisito: RF-05 Estado: Implementado Evidencia: Tarjeta «[Etapa 3] Gestión de categorías» |
| HU-06 Ver el listado y el stock Como micro emprendedor, quiero ver mis productos con su stock actual y buscarlos, para saber qué me queda sin revisar a mano. Criterios de aceptación: • El listado muestra nombre, categoría, precio y stock de cada producto. • La búsqueda por nombre o código filtra mientras se escribe y no distingue mayúsculas. • Un producto con stock igual o menor al mínimo se destaca visualmente. • Con 5.000 productos, el listado abre en menos de 2 segundos (RNF-12). | Prioridad: Alta Etapa: 3 Requisito: RF-06 Estado: Implementado Evidencia: Tarjetas «CRUD de productos» y «Pruebas unitarias del módulo de inventario» |
| HU-24 Elegir la categoría desde una lista Como micro emprendedor, quiero elegir la categoría de un producto desde una lista, para no escribirla cada vez ni cometer errores. Criterios de aceptación: • Al crear o editar un producto, el campo categoría es una lista con las categorías de la cuenta. • Si no hay categorías, la lista indica «Crea una categoría primero». • Solo se puede guardar el producto con una categoría existente. | Prioridad: Media Etapa: 3 Requisito: RF-24 Estado: Por verificar Evidencia: Tarjeta «Lista desplegable» (21-09-2026), sin cerrar |
| Ventas |  |
| HU-07 Registrar una venta Como micro emprendedor, quiero registrar una venta de uno o más productos, para llevar el control de lo que vendo. Criterios de aceptación: • Se pueden agregar uno o más productos, cada uno con una cantidad entera mayor o igual a 1. • El total se calcula como la suma de cantidad por precio, en pesos enteros, y se muestra antes de confirmar. • Si no se elige ningún producto, el botón Confirmar queda desactivado. • La venta se guarda completa o no se guarda (si falla un producto, no queda registrada a medias). • El registro completo toma menos de 15 segundos desde el inicio (RNF-04). | Prioridad: Alta Etapa: 4 Requisito: RF-07 Estado: Implementado Evidencia: Tarjeta «[Etapa 4] Registro de ventas y actualización de stock» (27-09-2026) |
| HU-08 Validar y descontar el stock Como micro emprendedor, quiero que el stock se valide y se descuente al vender, para no vender lo que no tengo ni actualizarlo a mano. Criterios de aceptación: • Si la cantidad pedida es mayor al stock, no se registra la venta y se muestra «Stock insuficiente: quedan X unidades de <producto>». • Al confirmar una venta, el stock de cada producto baja exactamente en la cantidad vendida. • El stock nunca queda negativo. • Si el stock queda igual o menor al mínimo, se dispara la alerta de stock bajo (HU-12). | Prioridad: Alta Etapa: 4 Requisito: RF-08 Estado: Implementado Evidencia: Tarjeta «[Etapa 4] Registro de ventas y actualización de stock» |
| HU-09 Guardar fecha, lugar, monto y costo Como micro emprendedor, quiero que cada venta guarde su fecha, lugar, monto y el costo de los productos, para saber cuándo, dónde y cuánto gané. Criterios de aceptación: • La fecha y la hora se registran automáticamente al confirmar. • El lugar se elige de la lista de puntos de venta o se crea uno nuevo en ese momento. • El monto total queda guardado en el historial. • Cada producto vendido guarda su precio y su costo de ese momento; si después cambia el precio, las ventas anteriores no cambian. | Prioridad: Alta Etapa: 4 Requisito: RF-09 Estado: Implementado Evidencia: Tarjeta «[Etapa 4] Registro de ventas y actualización de stock» |
| Dashboard y reportes |  |
| HU-10 Ver un resumen de mi negocio Como micro emprendedor, quiero ver un resumen de mi negocio, para entender cómo va de un vistazo. Criterios de aceptación: • Se muestran cuatro indicadores: total de productos, productos con stock bajo, ventas del día y producto más vendido. • Las ventas del día suman solo las ventas con la fecha de hoy. • Los valores se actualizan al registrar una venta, sin reiniciar la app. • Carga en menos de 3 segundos con 500 productos (RNF-05). | Prioridad: Alta Etapa: 4 Requisito: RF-10 Estado: Implementado Evidencia: Tarjeta «[Etapa 4] Resumen ejecutivo» (28-09-2026); reunión 27-09-2026 |
| HU-11 Ver gráficos de ventas Como micro emprendedor, quiero ver gráficos de ventas, categorías más vendidas y margen de ganancia, para decidir qué me conviene vender. Criterios de aceptación: • Hay tres gráficos: ventas en el tiempo, categorías más vendidas y margen de ganancia. • El margen se calcula con el costo guardado en cada venta (precio menos costo). • Sin ventas, cada gráfico muestra «Aún no hay ventas». | Prioridad: Media Etapa: 4 Requisito: RF-11 Estado: Implementado Evidencia: Tarjeta «[Etapa 4] Gráficos interactivos» (28-09-2026) |
| Notificaciones |  |
| HU-12 Recibir una alerta de stock bajo Como micro emprendedor, quiero recibir una alerta cuando un producto llegue a su stock mínimo, para reponerlo antes de quedarme sin él. Criterios de aceptación: • Cada producto tiene un stock mínimo (entero mayor o igual a 0) que el usuario define. • La alerta aparece cuando el stock pasa a ser igual o menor al mínimo y nombra el producto y las unidades que quedan. • La alerta funciona sin conexión a internet. • Si el stock sube sobre el mínimo, la alerta deja de mostrarse. | Prioridad: Alta Etapa: 5 Requisito: RF-12 Estado: Implementado Evidencia: Tarjeta «[Etapa 5] Alertas de stock bajo» (04-10-2026) |
| Geolocalización |  |
| HU-13 Ubicarme en el mapa Como micro emprendedor, quiero ver un mapa con mi ubicación, para ubicarme en el lugar donde estoy vendiendo. Criterios de aceptación: • El mapa se abre en la ubicación actual del usuario, siempre que haya dado su consentimiento (HU-25). • El mapa solo sirve para ubicarse: no administra puntos de venta; el lugar de cada venta se guarda en la venta (HU-14). • Sin internet, se muestra «El mapa necesita conexión» y el resto de la app sigue funcionando. • La clave de la API no aparece en el código fuente del repositorio. | Prioridad: Media Etapa: 5 Requisito: RF-13 Estado: En revisión Evidencia: Tarjeta «[Etapa 5] Integración API Google Maps» (en revisión); alcance acotado a ubicarse en el mapa (16-10-2026) |
| HU-14 Registrar la ubicación de una venta Como micro emprendedor, quiero asociar un lugar a cada venta, para saber en qué punto vendí. Criterios de aceptación: • Al registrar la venta se elige el lugar de venta de una lista o se escribe el nombre de uno nuevo. • El lugar queda guardado como dato de la venta y se ve en su detalle. • Los lugares ya usados quedan disponibles para las ventas siguientes. | Prioridad: Media Etapa: 5 Requisito: RF-14 Estado: En curso Evidencia: Tarjeta «[Etapa 5] Integración API Google Maps» |
| Historial de ventas |  |
| HU-15 Consultar el historial por lugar y producto Como micro emprendedor, quiero consultar mis ventas por lugar y por producto, con cantidades vendidas, para comparar dónde y qué me resulta mejor. Criterios de aceptación: • La vista de información de ventas muestra los mejores lugares de venta y el historial de cada lugar. • Se puede filtrar el historial por lugar y por producto, y por rango de fechas. • Cada fila muestra producto, cantidad vendida y monto. • El total de un lugar coincide con la suma de sus ventas. | Prioridad: Media Etapa: 5 Requisito: RF-15 Estado: En curso Evidencia: Tarjeta «[Etapa 5] Registro histórico de ventas por lugar/producto»; reunión 27-09-2026 (vista ampliada) |
| HU-16 Identificar lo que más y menos gana Como micro emprendedor, quiero saber qué lugar y qué producto me dan mayor y menor ganancia, para enfocar mis esfuerzos. Criterios de aceptación: • La ganancia de una venta es precio menos costo, usando el costo guardado en esa venta. • Se muestran el lugar y el producto de mayor ganancia y los de menor ganancia. • Con menos de 2 lugares o productos con ventas, se informa que no hay datos para comparar. | Prioridad: Media Etapa: 5 Requisito: RF-16 Estado: En curso Evidencia: Tarjeta «[Etapa 5] Registro histórico de ventas por lugar/producto» |
| Datos y respaldo |  |
| HU-17 Exportar mi inventario a Excel Como micro emprendedor, quiero exportar mi inventario a Excel, para usarlo fuera de la app. Criterios de aceptación: • Se genera un archivo .xlsx con una fila por producto y las columnas código, nombre, categoría, precio, costo y stock. • El archivo se abre sin errores en Excel y en Google Sheets. • El nombre del archivo incluye la fecha de exportación. • Con 5.000 productos, la exportación termina en menos de 10 segundos. | Prioridad: Baja Etapa: 6 Requisito: RF-17 Estado: En curso Evidencia: Tarjeta «[Etapa 6] Importar/exportar inventario a Excel» (en progreso) |
| HU-18 Importar mi inventario desde Excel Como micro emprendedor, quiero cargar mi inventario desde un archivo Excel, para no escribir todos mis productos de nuevo. Criterios de aceptación: • Acepta archivos .xlsx con las columnas código, nombre, categoría, precio, costo y stock. • Antes de guardar, muestra cuántas filas se importarán y cuántas tienen errores. • Las filas con código repetido, precio negativo o stock no numérico se rechazan y se listan con su número de fila. • Las filas válidas se importan aunque otras tengan error. | Prioridad: Baja Etapa: 6 Requisito: RF-18 Estado: En curso Evidencia: Tarjeta «[Etapa 6] Importar/exportar inventario a Excel» (en progreso) |
| HU-19 Respaldar y restaurar mis datos Como micro emprendedor, quiero respaldar mis datos y restaurarlos, para no perderlos si le pasa algo a mi teléfono. Criterios de aceptación: • El usuario puede generar un respaldo manual desde Configuración, que crea un archivo con la fecha en el nombre. • Restaurar desde un respaldo reemplaza los datos de la cuenta, previa confirmación. • Un archivo que no es un respaldo válido se rechaza sin modificar los datos. • Tras restaurar, el inventario y las ventas coinciden con los del respaldo. | Prioridad: Media Etapa: 6 Requisito: RF-19 Estado: Planificado Evidencia: Tarjeta «[Etapa 6] Backup» |

Total: 26 historias de usuario (HU-01 a HU-26), una por cada requisito funcional, en 9 módulos. Estado: Implementado 15, En revisión 1, En curso 5, Planificado 3, Por verificar 2.