Backlog de Etapa

StockIN — App móvil de control de inventario para micro emprendimientos

| Integrantes | Juan Godoy y Felipe Valenzuela |
| --- | --- |
| Docente | Cindy Betzabe |
| Asignatura | Portafolio de Título |
| Fecha | 16-10-2026 |
| Versión | 1.1 — corregida según la retroalimentación de la docente |

# Backlog de Etapa — Etapa 5

En Kanban no existen sprints de duración fija: el trabajo se organiza por etapas y fluye por las columnas del tablero del proyecto (Backlog → En progreso → En revisión → Hecho), que se llevó en Trello y desde el 07-10-2026 en Jira, con un máximo de 2 tarjetas en curso al mismo tiempo (WIP 2). Este documento detalla el backlog de la etapa que el equipo está ejecutando hoy.

## Datos de la etapa

| Etapa | Etapa 5 — Notificaciones, mapa e historial |
| --- | --- |
| Período | Semanas 8 y 9 del desarrollo (80 horas: 40 h por integrante) |
| Meta de la etapa | Alertar al micro emprendedor cuando un producto llegue a su stock mínimo, integrar un mapa para que se ubique, guardar el lugar de cada venta y permitirle consultar qué lugar y qué producto le dan más y menos ganancia. |
| Responsables | Juan Godoy y Felipe Valenzuela |
| Límite de trabajo en curso | 2 tarjetas simultáneas (WIP 2) |
| Estado al 16-10-2026 | 2 hechos (uno es un alcance adicional), 1 en revisión y 1 en curso |

## Ítems de la etapa

| Ítem y descripción | Trazabilidad y responsable |
| --- | --- |
| Hecho |  |
| E5-01 Alertas de stock bajo Notificación automática cuando un producto llega a la cantidad mínima definida por el usuario. | Backlog: PB-14 Trazabilidad: HU-12 · RF-12 Responsable: Juan y Felipe |
| E5-02 Alerta emergente (pop-up) con interruptor Alcance adicional acordado el 27-09: las alertas aparecen como ventana emergente y se activan o desactivan desde Configuración. | Backlog: PB-27 Trazabilidad: HU-23 · RF-23 Responsable: Juan y Felipe |
| En revisión |  |
| E5-03 Integración de la API de Google Maps Mapa para que el usuario se ubique al vender en un lugar nuevo; el lugar de venta se guarda como dato de cada venta (no se administran puntos de venta en el mapa). Riesgo: cuotas y costos de la API; se usa el plan gratuito. | Backlog: PB-15 y PB-16 Trazabilidad: HU-13, HU-14 · RF-13, RF-14 Responsable: Juan y Felipe |
| En curso |  |
| E5-04 Registro histórico de ventas por lugar y producto Saber dónde y con qué producto se generan más y menos ganancias. Avance: la vista de información de ventas ya muestra los mejores lugares de venta y el historial por lugar; falta el detalle por producto y la comparación de menor ganancia. | Backlog: PB-17 Trazabilidad: HU-15, HU-16 · RF-15, RF-16 Responsable: Juan y Felipe |

## Criterio de término de la etapa

La etapa se da por terminada cuando las tarjetas E5-01 a E5-04 están en la columna Hecho, las alertas funcionan sin conexión, el mapa informa de forma controlada cuando no hay internet y el historial permite filtrar por lugar y por producto. Luego el equipo pasa a la Etapa 6 (cierre, pruebas e importación).

Total: 5 ítems · 2 hechos (uno es un alcance adicional), 1 en revisión, 1 en curso y 1 por hacer · 80 horas de la etapa.