Seguimiento Diario

StockIN — App móvil de control de inventario para micro emprendimientos

| Integrantes | Juan Godoy y Felipe Valenzuela |
| --- | --- |
| Docente | Cindy Betzabe |
| Asignatura | Portafolio de Título |
| Fecha | 16-10-2026 |
| Versión | 1.1 — corregida según la retroalimentación de la docente |

# Seguimiento Diario

El equipo trabaja con Kanban, por lo que no realiza un Daily Scrum formal con horario fijo. En su lugar mantiene un seguimiento frecuente: sincronizaciones breves de 2 a 3 veces por semana (en la práctica, reuniones en la noche) y actualización continua del tablero del proyecto. Este documento define cómo se realiza y deja el registro de lo conversado.

## Cómo se realiza el seguimiento

| Frecuencia | 2 a 3 sincronizaciones por semana, más la actualización continua del tablero |
| --- | --- |
| Participantes | Juan Godoy y Felipe Valenzuela |
| Medio | Reunión del equipo y tablero Kanban del proyecto (Trello hasta el 07-10-2026; desde esa fecha, Jira) |
| Registro | Cada reunión queda registrada como tarjeta, con su fecha y hora, en la columna Reuniones del tablero |
| Regla del tablero | Máximo 2 tarjetas en curso (WIP 2); lo que se bloquea se informa en la reunión |

## Preguntas de cada sincronización

| Pregunta | Qué se responde |
| --- | --- |
| ¿Qué avancé desde la última vez? | Tarjetas movidas a En revisión o Hecho, errores corregidos y funciones nuevas. |
| ¿Qué haré hasta la próxima? | Tarjetas que se tomarán, respetando el límite de 2 en curso. |
| ¿Qué me bloquea? | Errores, dudas técnicas, dependencias entre integrantes o riesgos (por ejemplo, la API de Google Maps). |

# Registro de sincronizaciones

Resumen de las reuniones registradas en el tablero durante el desarrollo, de la más antigua a la más reciente.

| Reunión | Temas, acuerdos y correcciones |
| --- | --- |
| Lunes 21-09-2026 · Reunión de CRUD y Git Etapa 3 · fecha confirmada por el equipo | Se creó el CRUD de productos y quedó en proceso de revisión de errores. |
| Jueves 24-09-2026 · 22:00 Etapa 3 | Se discutieron los cambios realizados y los errores (bugs) provenientes del CRUD de cuentas. |
| Viernes 25-09-2026 · 22:00 Etapa 3 | Avance en la creación de cuentas por número telefónico. Eliminación de cuentas creadas, tanto por correo como por teléfono. Cruce de información entre cuentas: se acordó encapsular la información dentro de cada cuenta y eliminar el cruce. |
| Domingo 27-09-2026 · 22:00 Etapas 4 y 5 | Los campos del perfil se movieron a Configuración (botón editar datos). Se agregó la imagen de perfil: 8 opciones por defecto, una imagen por URL o quitar la imagen. La vista de información de ventas muestra total de productos, stock bajo, ventas del día, productos más vendidos, mejores lugares de venta e historial por lugar. Se agregó la alerta emergente (pop-up) con botón para activarla o desactivarla en Configuración. |
| Lunes 05-10-2026 · 22:00 Etapa 5 | Se revisó la integración de la API de Google y las alertas de inventario. Alcance detectado: el mapa no permite eliminar los puntos de venta ya registrados (descartado el 16-10-2026). |
| Viernes 16-10-2026 Etapas 3, 5 y 6 | Revisión de los requisitos funcionales con la app actual. Se descartó la recuperación de cuentas: al eliminar una cuenta, esta y todos sus datos se borran por completo. Se descartó eliminar puntos de venta; el mapa solo sirve para ubicarse y el lugar de venta se guarda en cada venta. La exportación a Excel incluye solo el inventario (sin los gráficos). |

## Bloqueos y riesgos vigentes

| Tema | Acción acordada |
| --- | --- |
| Eliminar puntos de venta del mapa | Descartado el 16-10-2026: ya no forma parte del alcance y se retiró del backlog de la etapa. |
| Cuotas y costos de la API de Google Maps | Usar el plan gratuito y monitorear el consumo. |
| Resguardo de la clave de la API | La clave no debe guardarse en el tablero ni en el repositorio; se mantiene en un archivo de configuración local y con restricciones de uso. |

Total: 6 sincronizaciones registradas, todas con fecha. Las reuniones posteriores al 05-10-2026 se agregan a este registro a medida que ocurren.