|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Hemos cumplido los tiempos en general, con un ajuste clave: la docente nos recomendó cambiar de Scrum a Kanban por ser equipo de solo 2 personas, lo que replanificó la Gantt pero no atrasó el contenido (encuesta, wireframes y mockup ya estaban listos). Actualmente estamos en la Etapa 2 (Diseño y arquitectura). Lo que más facilitó el avance fue partir con el problema ya validado por usuarios reales; lo que más lo dificultó fue coordinar horarios, ya que uno de los integrantes cursa en paralelo su Práctica Profesional.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Adoptamos un tablero Kanban en Trello (Backlog / En progreso / En revisión / Hecho) con límite de 2 tareas en curso, lo que permite avanzar de forma asíncrona con solo 2-3 sincronizaciones semanales. Planeamos mantener este esquema en las próximas etapas, reforzando la comunicación cerca del cierre de cada una.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Evaluamos el avance como positivo. Destacamos haber validado el problema con usuarios reales antes de diseñar la solución, y la apertura a ajustar la metodología cuando la docente lo sugirió. A mejorar: formalizar más seguido el registro de avances en el tablero para que el progreso real quede siempre reflejado, no solo en la memoria del equipo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Nos queda la duda de si el nivel de detalle técnico que estamos aplicando en la arquitectura (Flet + SQLite) es el esperado para esta fase, o si conviene profundizar más antes de avanzar a programar. Nos gustaría preguntarle a la docente si el cambio a Kanban requiere actualizar también el resto de la documentación de Fase 1, o solo la planificación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R:Por ahora no vemos necesario redistribuir actividades: los roles definidos (Juan en arquitectura/backend, Felipe en diseño/frontend) siguen funcionando bien. Si la carga de Práctica Profesional de uno de los integrantes se intensifica, evaluaremos reasignar tareas puntuales del inventario o el dashboard.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R:Evaluamos el trabajo en equipo como bueno. Destacamos la buena división de roles y la disposición a aceptar feedback externo (el cambio de metodología) sin conflicto. A mejorar: aumentar la frecuencia de las sincronizaciones durante las semanas de mayor carga académica de Práctica Profesional, para no perder continuidad.